广西壮族自治区新型工业化领域资金

管理实施细则

第一章 总则

第一条 为贯彻落实《广西壮族自治区人民政府关于印发<广西实施新一轮工业振兴三年行动方案>的通知》（桂政发〔2024〕5号）和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发<广西实施新一轮工业振兴三年行动的若干政策措施>的通知》（桂政办发〔2024〕10号），规范推进工业振兴若干政策措施的组织实施，提高自治区新型工业化领域资金使用效益和管理水平，根据《广西壮族自治区新型工业化领域资金管理办法》，制定本实施细则。

第二条 本实施细则所称自治区新型工业化领域资金（以下简称新型工业化资金）是指2024-2026年自治区本级财政每年安排一般公共预算，专项用于推进新型工业化的财政资金。适用于自治区工业和信息化厅使用新型工业化资金安排的工业经济稳增长、项目增量提质、产业群链升级、产业培新提质、企业培优育强、智改数转赋能、绿色低碳转型等专项。

第三条 新型工业化资金的使用和管理遵循科学规范、公平合理、注重绩效、强化监管的原则，实行专款专用、专项管理。

第二章 职责分工

第四条 自治区工业和信息化厅会同自治区财政厅负责提出新型工业化资金年度支持重点，牵头组织开展项目申报和评审；负责提出项目扶持计划、资金安排方案、资金绩效目标报请自治区人民政府审定，并下达年度项目扶持计划；负责组织实施项目监督检查，牵头组织开展项目验收、资金绩效评价等工作。

第五条 各设区市、县（市、区）工信部门会同当地财政部门按属地原则负责按工作指南或申报通知要求组织项目申报，并对申报材料进行初审，遴选推荐符合条件的项目；负责对资金项目计划实施情况进行监督管理，及时按规定拨付项目扶持资金；负责组织项目验收，做好资金绩效自评等工作。

第六条 项目承担单位按要求进行项目申报，提交相关申报资料；配合完成专家评审和专项审计等，按照批准的项目扶持计划实施项目建设，按要求做好项目验收准备并配合完成项目验收；按要求开展绩效自评工作，配合工信、财政部门开展监督、检查等工作，出现问题及时进行整改。

第三章  申报条件和补助标准

第七条 申报项目须符合下列基本条件：

（一）项目申报单位需具有独立的法人资格，银行信誉度良好，有较强的资金筹措能力，能保证项目投资来源；申报单位守法经营，财务管理制度健全，会计信用和纳税信用良好。

（二）项目符合国家、自治区相关产业政策、发展规划，属于《产业结构调整指导目录》鼓励类或允许类项目，符合广西工业树产业林布局全景图确定的产业链发展方向，符合国家和自治区在项目投资许可、土地、环保、节能、安全生产等方面的准入条件。

（三）项目前期工作手续完备，应当实质性开工建设或具备实施条件，原则上建设期限不超过三年。项目申报时要求已实际完成的固定资产投资达到固定资产投资计划（工业互联网、软件和信息技术服务业项目按总投资计划）30%及以上。

（四）申报单位不违反国家、自治区、市联合惩戒政策和制度规定，没有被列为失信联合惩戒对象。

（五）申报单位项目固定资产投资、工业总产值、营业收入、税收等数据应纳入统计、税务部门统计，申报所提交数据应与报送统计、税务部门的数据一致。

（六）申报单位原则上应完成已获自治区工业和信息化发展专项资金、工业振兴资金、新型工业化资金扶持项目的竣工验收。一个项目原则上只能申请一项自治区本级财政资金支持，同时申报多个自治区本级财政专项资金支持的需注明。依托同一核心内容或同一关键技术编制的不同项目视为同一项目。

第八条（二）、第十条（四）、第十一条（四）（五）、第十二条（二）、第十三条（四）（五）、第十四条（二）等奖励资金不计入已获新型工业化资金支持项目。

除符合本条所列基本条件外，申报项目还需符合所报专项申报条件。

第八条 工业经济稳增长

（一）工业稳增长政策资金

1.申报条件：符合企业增产增效奖励、重点行业稳增长奖励、重点工业项目投资补助、设备更新扶持、企业开拓扶持、阶段性工业企业增量用电补助、贴息补助等工业稳增长政策有关条件的规模以上工业企业。

2.补助标准：按照自治区工业和信息化厅、财政厅出台的具体工业稳增长政策申报通知执行。

（二）设区市推动工业高质量发展成效激励资金

1.申报条件：免申即享。根据各市上一年度对全区工业增加值、工业产值增长和工业投资等工作的贡献程度，对各设区市工业和信息化部门予以资金激励。用于支持各市开展产业链延链补链强链、推动工业稳增长等工作。

2.补助标准：根据14个设区市对全区工业发展的贡献程度进行分档，共分为三挡，对第一、二、三档分别予以安排激励资金120万元、100万元、80万元，全区总激励资金不超1340万元。

第九条 项目增量提质

（一）重大产业项目扶持资金

1.申报条件：

（1）项目符合自治区重点产业集群及关键产业链的产业布局和发展方向，对我区产业发展有明显牵引带动作用，带动产业集聚发展，带动一批产业上下游企业在我区投资，具有良好经济效益、社会效益。

（2）项目属于固定资产投资10亿元及以上的制造业项目。

（3）项目年度投资增长潜力大，获得支持后可采取分期提前、提前开工、提前投产、加大投资等措施当年形成投资增量，资金支持年度计划投资不低于2亿元。

（4）项目在首次申报时要求已实际完成的固定资产投资达到投资计划的30%及以上；续报申请时要求已全部实施完毕并通过竣工验收，且在项目首次获得支持的资金计划下达的2年内。

2.补助标准：单个项目补助资金最高不超过固定资产投资的10%，且最高不超过1亿元。

（二）产业优化升级项目扶持资金

1.申报条件：

（1）项目符合自治区重点产业集群及关键产业链的产业布局和发展方向，对优化产业布局、调整产业结构、做强产业链群具有明显作用。

（2）项目属于固定资产投资5000万元以上的制造业项目。

（3）项目在首次申报时要求已实际完成的固定资产投资达到投资计划的30%及以上；续报申请时要求已全部实施完毕并通过竣工验收，且在项目首次获得支持的资金计划下达的2年内。

2.补助标准：单个项目补助资金最高不超过固定资产投资的10%，且最高不超过2000万元。

（三）工业企业技术改造升级项目扶持资金

1.申报条件：依据《自治区工业领域推动设备更新实施方案》（桂工信投资〔2024〕398号）、《支持工业领域设备更新的若干政策措施》（桂工信投资〔2024〕595 号）等文件要求，支持重点行业企业实施先进设备更新、制造业智改数转、制造业绿色化升级提升、本质安全水平提升等工业领域设备更新和技术改造。

2.补助标准：对符合工业和信息化部设备更新改造方向的优质技术改造项目，按不超过设备投资的10%予以资金补助，单个项目最高不超过2000万元。

（四）铝产业高质量发展项目扶持资金

1.申报条件：依据《广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于促进铝产业高质量发展的决定》（以下简称《决定》）、《广西壮族自治区铝产业高质量发展专项资金管理办法》（桂工信规范〔2023〕9号）等文件要求，支持向中高端转型升级的项目、重点工艺装备提升的项目、再生铝及延链相关项目、以及落实《决定》或自治区安排的其他重要任务。

2.补助标准：按照自治区工业和信息化厅、财政厅出台的具体铝产业高质量发展专项资金申报通知执行。

第十条 产业群链升级

（一）先进制造业集群建设资金

1.申报条件：以动态竞争机制，每年遴选5个左右先进制造业集群予以资金支持。由集群所在市按要求编制集群建设实施方案（2—3年），明确每年的产值、投资、企业培育等发展目标，并选择技术水平高、具有示范带动作用的重大项目作为支持对象，提出重点项目清单（含制造业重点项目、集群促进组织发展项目、基础设施建设项目、前期工作项目、公共服务平台建设项目等）和资金安排计划。支持的集群通过竞争性评审确定，资金原则上应主要用于支持重点项目清单内项目，各集群支持金额、相关市分配比例根据年度产值、投资等发展目标以及项目清单确定。

2.补助标准：国家级集群补助金额不超过1亿元，自治区级集群补助金额不超过5000万元。资金采取分批安排，首批资金根据项目清单内项目固定资产投资完成进度进行安排，实施期结束后根据发展目标完成情况、项目竣工情况等安排剩余资金。

（二）百亿级工业县发展资金

1.申报条件：以动态竞争机制，每年遴选10个左右县（市）予以资金支持。申报县（市）按要求制定县域百亿级工业县发展工作方案（2—3年），明确每年的产值、投资、企业培育等发展目标，并选择技术水平高、具有示范带动作用的重大项目作为支持对象，提出重点项目清单（含制造业重点项目、基础设施建设项目、前期工作项目、公共服务平台建设项目等）和资金安排计划。支持的县（市）通过竞争性评审确定，资金原则上应主要用于支持重点项目清单内项目，各县（市）支持金额根据年度产值、投资等发展目标以及项目清单确定。

2.补助标准：每个县（市）补助资金不超过3000万元。资金采取分批安排，首批资金根据项目清单内项目固定资产投资完成进度进行安排，实施期结束后根据发展目标完成情况、项目竣工情况等安排剩余资金。

（三）推动特色产业集聚区建设资金

1.申报条件：对于以打造某一制造业产业为主导方向，吸引完善该产业上下游产业链的特色产业集聚区，依据其年度对工业经济稳增长贡献情况（新增工业产值、新增工业投资、新招引“四类”500强及专精特新企业等），综合评定后择优给予资金支持。

2.补助标准：每个特色产业集聚区最高不超过2000万元。同一特色产业集聚区，由一个申报主体申报，优先支持以龙头企业为主体打造的特色产业集聚区。

（四）中小企业特色产业集群奖励

1.申报条件：免申即享。对获评国家级中小企业特色产业集群的运营管理机构、国家级中小企业特色产业集群、国家传统优势食品产区和特色食品产业重点发展名单的县级或设区市申报单位给予奖励。

2.补助标准：对获评国家级中小企业特色产业集群的运营管理机构，每个奖励200万元，用于支持集群发展。新获认定国家级中小企业特色产业集群，每个奖励200万元。对纳入国家传统优势食品产区和特色食品产业重点发展名单的县级或设区市申报单位分别给予50、100万元的产业发展资金支持。

第十一条 产业培新提质

（一）突破关键核心技术产业化项目扶持资金

1.申报条件：鼓励企业解决突破产业发展重大瓶颈问题，掌握关键核心技术。每年计划择优遴选10个左右的项目，对已完成前端技术研发，并在我区进行产业化建设的项目予以资金扶持。

2.补助标准：按照不超过项目固定资产投资总额的30%给予资金支持，原则上单个项目支持额度最高不超过5000万元。

（二）新兴产业新产品新技术产业化项目扶持资金

1.申报条件：择优遴选40项以上新兴产业新产品新技术产业化项目，提升产业链龙头企业中试和工业化生产应用一体化发展水平，推进新产品新技术规模化生产和应用项目建设，带动重点产业链中试能力提升，优先支持新产品新技术大规模工业化应用的项目。

2.补助标准：按照不超过项目固定资产投资总额的15%给予资金支持，原则上单个项目支持额度最高不超过2000万元。

（三）产业技术基础公共服务平台建设扶持资金

1.申报条件：支持汽车与机械工程院和新材料技术工程院基础设施项目建设，完善计量、检验检测、试验验证环境和硬件设施，提升我区产业技术基础公共服务能力，为我区行业提供标准、计量、认证认可等服务。

2.补助标准：对服务机构基础设施建设项目予以资金支持，资金采取分批拨付，首次拨付50%的扶持资金，验收后拨付剩余资金，各环节验收不通过则收回补助资金。

（四）仿制药质量和疗效一致性评价奖补

1.申报条件：项目符合自治区重点产业集群及关键产业链的产业布局和发展方向，对我区产业发展有明显牵引带动作用，带动产业集聚发展，保障药品安全性和有效性，促进医药产业升级和结构调整，增强国际竞争能力，具有良好经济效益、社会效益。

2.补助标准：对我区通过国家仿制药仿制药质量和疗效一致性评价的品种按条件进行奖补。

（五）国家技术创新示范企业、全国质量标杆奖励

1.申报条件：免申即享，对获得工信部认定的国家技术创新示范企业、全国质量标杆给予一次性奖励。

2.补助标准：获得国家技术创新示范企业，每家企业奖励50万；获得全国质量标杆企业，每家企业奖励50万元。

第十二条 企业培优育强

（一）广西制造业企业培优育强服务券

1.申报条件：

（1）通用券。符合统计部门制造业行业分类标准且年主营业务收入在2000万元以上的工业企业；按相关规定参加社会保险，未列入严重失信主体名单，无重大安全生产、产品质量、环境污染事故以及偷税、漏税等严重违法违规行为。

- （2）专项券。根据国家和自治区推进新型工业化有关部署，需要重点支持的企业或项目，具体支持方向、方式、申报条件、额度标准等以年度申报通知为准。

2.补助标准：按照《自治区工业和信息化厅 自治区财政厅关于印发广西制造业企业培优育强服务券管理办法（试行）的通知》及年度申报通知执行。

（二）专精特新“小巨人”认定奖励资金

1.申报条件：免申即享，按国家级专精特新“小巨人”企业名单予以奖补。

2.补助标准：对国家认定的专精特新“小巨人”企业每家分别给予不超过100万元奖励。

第十三条 智改数转赋能

（一）制造业数字化转型升级项目扶持资金

1.申报条件：自治区工业和信息化厅关于印发广西加快制造业数字化转型助力新型工业化发展若干措施的通知》（桂工信规范〔2024〕4号），在数字基础设施建设、加快工业互联网规模化应用、提升数字化转型服务能力等方面对符合条件的企业予以支持。

2.补助标准：按照自治区工业和信息化厅、财政厅出台的具体制造业数字化转型升级项目资金政策申报通知执行。

（二）人工智能与实体经济深度融合应用示范试点资金

1.申报条件：

（1）项目牵头承担单位具有独立法人资格和健全的财务核算与管理的制造业、软件和信息技术服务业企业。企业必须具有较强的技术开发、资金筹措、项目实施能力，以及较好的资信等级，资产负债率在合理范围内。

（2）项目符合我区人工智能产业发展方向，建成后效果显著，取得一定的经济效益，具有明显的示范带动作用（项目建设期一般为1-2年）。

（3）项目所需资金已落实，累计完成投资进度已达30%以上。

（4）项目牵头承担单位拥有人工智能相关核心知识产权。

2.补助标准：择优评选20项人工智能与实体经济深度融合项目，每个项目补助50万元。

（三）软件和信息技术服务业发展扶持资金

1.申报条件：项目符合国家、自治区软件和信息技术服务业发展导向，技术含量较高，创新性较强，具有自主知识产权，方案切实可行，具备较好的实施基础。项目总投资在500万元以上的，且建设周期原则上不超过2年。

2.补助标准：按照不超过项目总投资额15%的比例，给予最高不超过200万元的补助。

（四）北斗规模应用示范城市奖励

1.申报条件：免申即享，对获得国家级北斗规模应用示范城市给予奖励。

2.补助标准：获得国家级北斗规模应用示范的城市给予200万元奖励。

（五）中小企业数字化转型试点城市配套奖励资金

1.申报条件：免申即享，对获得国家级中小企业数字化转型城市试点给予奖励。

2.补助标准：获得国家级中小企业数字化转型城市试点，按照国家奖补资金的10%进行配套奖励。

第十四条 绿色低碳转型

（一）工业节能降碳技术改造奖励

1.申报条件：

（1）项目属于年综合能源消费量5000吨及以上标准煤的重点耗能企业实施的节能技术改造项目。项目实施后每年可实现节能量在1000吨标准煤以上。

（2）在建或拟建并且原则上2年内可以完工的项目，总投资原则上不低于500万元。

2.补助标准：补助资金额度按照项目节能量确定。

（二）绿色制造体系建设项目及工业节水项目奖励

1.申报条件：免申即享，按国家公布绿色制造名单以及国家水效领跑者、国家工业废水循环利用试点、国家工业废水循环利用典型案例等称号的企业（园区）给予奖励。

2.补助标准：对获得国家级绿色工厂、绿色工业园区和绿色供应链管理的企业和园区进行奖励，其中国家级绿色园区一次性奖励100万元、国家级绿色工厂一次性奖励50万元、国家级绿色供应链一次性奖励30万元。对获得国家水效领跑者、国家工业废水循环利用试点、国家工业废水循环利用典型案例等称号的企业一次性奖励50万元，对于获得国家水效领跑者、国家工业废水循环利用试点、国家工业废水循环利用典型案例等称号的园区一次性奖励80万元。

（三）工业用能设备更新改造项目扶持资金

1.申报条件：采用二级及以上能效等级的锅炉、电机、变压器、空压机、通风机等工业用能设备进行设备更新的项目。

2.补助标准：新购锅炉、电机、变压器等设备按能效等级和容量、功率分档给予资金补助，空压机、通风机等设备按不超过设备投资的20%予以资金补助，单个项目最高不超过1000万元。

（四）工业资源和固废综合利用项目扶持资金

1.申报条件：

（1）工业资源综合利用项目为近五年内新建、改建或扩建项目，已建成并正常生产，申报上一年度产值不低于5000万元，产能不低于1万吨/年，其中新能源汽车废旧动力蓄电池梯次利用项目产能不低于10MWh/年。工业固废综合利用项目为在建或拟建，并且原则上2年内可以完工的项目，综合利用能力不低于10万吨/年。

（2）工业资源综合利用项目总投资原则上不低于1000万元，工业固废综合利用项目总投资原则上不低于500万元。

2.补助标准：工业资源综合利用项目突出项目产值效应，给予单个项目100-400万元补助资金支持。工业固废综合利用项目按照每个项目40万元补助基数，并根据投资额度、产值情况、固废类型、资源综合利用量分档增加补助。

第十五条 第八条（一）、第九条（一）（二）（三）（四）、第十条（一）（二）（三）、第十一条（一）（二）（三）、第十三条（一）（二）（三）、第十四条（一）（三）（四）中所列补助额度除符合补助标准外，可结合资金预算额度、项目投资额、项目实施效益、项目先进性等综合考虑确定。

第四章 项目申报和审核

第十六条 自治区工业和信息化厅会同自治区财政厅负责组织开展新型工业化资金申报工作，制定并发布各专项新型工业化资金年度申报指南或申报通知，明确新型工业化资金支持的重点和范围、扶持方式以及申报条件、受理时间和申报材料编制要求等。各设区市、县（市、区）工信部门应按照自治区新型工业化资金申报工作指南或申报通知要求，会同当地财政部门做好本地区项目组织申报工作。

第十七条 项目申报单位根据年度工作指南或申报通知要求，向项目所在地工信部门提交申报材料，并对材料真实性、准确性和完整性负责。申报材料一般包括以下内容（具体以指南或申报通知要求为准）：

（一）企业和项目（或产业园区）基本情况简介；

（二）《资金项目申报表》《企业基本情况表》《项目基本情况表》《绩效目标表》；

（三）企业法人营业执照复印件；

（四）项目的核准或备案文件；项目环评意见、节能审查意见、新增用地项目用地批复或初审意见（不涉及新增用地，按规定无需开展节能审查、环评审批的项目，需提供相关佐证材料或相应职能部门出具的说明）；

（五）项目申请报告或项目可行性研究报告；

（六）项目申报承诺书；

（七）指南或申报通知要求的其他材料。

第十八条 各设区市、县（市、区）工信部门会同当地财政部门负责对申报单位的材料进行初步审核，并按照申报要求初步筛选后联合上报自治区工业和信息化厅、财政厅。中央和自治区直属单位的项目，也按项目属地由各设区市、县（市、区）工信部门负责审核报送。主要审核以下方面内容：

1.申报材料应准确、完整、真实；

2.项目符合本细则所列项目申报条件，符合年度工作指南的重点方向和相关要求；

3.申报单位具有与项目建设目标相匹配的资金筹措和推进实施等能力，项目具备实施条件；

4.项目建设内容与申报单位已获得过自治区工业和信息化发展专项资金、工业振兴资金、新型工业化资金等自治区本级财政专项资金支持的其他项目没有重复，且项目未多头申报自治区本级财政专项资金支持（同时申报多项自治区本级财政专项资金支持的需注明）；

5.申报单位近3年内获得自治区工业和信息化发展专项资金、工业振兴资金、新型工业化资金支持的项目执行情况良好，在相关绩效评价和监督检查中未发现违规、违法问题；

6.申报单位在项目申报截止时间时应无超过实施期6个月仍未完成验收的项目。实施期以项目下达计划中的项目实施期为准。对批准延期的项目，以延期后的实施期为准。

7.申报项目绩效目标应细化量化、合理可行，并与资金规模相匹配。

第十九条 自治区工业和信息化厅对需进行专家评审的项目从工业和信息化专家库中抽选专家进行评审；对需审计的项目组织第三方机构进行专项审计。自治区工业和信息化厅根据补助标准及专家评审意见、资金预算额度、项目投资计划、项目先进性、项目效益和项目性质等因素综合进行资金分配，提出资金安排初步方案。

第二十条 按照“谁分配、谁公开”的原则，自治区工业和信息化厅应在下达项目资金扶持计划前将拟扶持项目信息（包括项目名称、项目承担单位及项目投资额等）向社会公示，接受社会监督，公示时间一般不少于5个工作日。涉及保密要求的内容除外。

第二十一条 自治区工业和信息化厅会同自治区财政厅按照预算管理相关规定的时限要求提出资金安排方案报请自治区人民政府审定。

- 第五章 项目资金计划下达和拨付

第二十二条 自治区人民政府审定资金安排方案后，由自治区工业和信息化厅下达资金项目计划，由自治区财政厅根据项目计划拨付（追加）或下达扶持资金。

第二十三条  项目资金拨付要严格按照国库集中支付制度管理等有关规定执行。各设区市、县（市、区）工信部门要配合同级财政部门加强对项目资金的拨付管理。

（一）实行无偿补助或以奖代补的重大项目前期工作、规划编制、项目奖励、企业奖励补助等项目应在符合资金拨付条件的情况下拨付。

- （二）实行无偿补助或贷款贴息的固定资产投资项目要结合投资进度、实际投入及利息支出进行资金审核拨付。原则上项目根据建设进度分两次安排资金，其中首次安排资金时，项目已实际完成的固定资产投资应不低于项目固定资产投资计划（工业互联网、软件和信息技术服务业项目按总投资计划）的30%，安排支持金额根据项目实际完成的固定资产投资的比例确定，且不超过全部支持金额的70%。安排支持金额首次申报通过并列入资金计划后，续报申请须在资金计划下达的2年内提出，且项目已全部实施完毕并通过竣工验收，安排剩余支持金额。项目也可根据实际情况采取一次性安排资金。项目单位在申请资金拨付时需提交承诺函，应明确如存在项目建设内容调整减少固定资产投资、项目无法继续实施或推进缓慢、项目终止、项目实施期满6个月内未申请验收、项目验收不通过等情形之一，则退回已拨付相应财政资金。

（三）实行据实结算的项目，自治区财政厅按照项目扶持计划总额的70%下达资金。项目实施完成后，由自治区工业和信息化厅牵头组织专家评审或委托第三方审核机构进行现场核查，出具资金核查和拨付意见送自治区财政厅。自治区财政厅根据自治区工业和信息化厅出具的资金核查和拨付意见，清算下达剩余的资金。经审核符合拨付条件的项目，应在项目承担单位提出申请1个月内全额拨付资金。

- 第二十四条  项目承担单位申请用款需提交以下材料：

- 1.拨款申请书，并附项目承担单位开户银行、账号；

- 2.自治区新型工业化资金项目进度及资金到位情况表；

- 3.有资质的会计师事务所出具的项目承担单位已投入项目建设的资金鉴证报告，或项目建筑工程支出票据、机器设备购置支出票据和建设用地购置支出票据等原始凭证（要对票据凭证进行分类汇总列出明细表）；

- 4.企业上报统计部门的反映项目投资的统计报表。企业需在报表上盖章并报企业属地工信部门审核。工信部门核实企业投资无误后在报表上盖章确认；

- 5.资金承诺函。承诺函应明确如存在项目建设内容调整减少固定资产投资、项目无法继续实施或推进缓慢、项目终止、项目实施期满6个月内未申请验收、项目验收不通过等情形之一，则退回已拨付相应财政资金。

- 项目承担单位拨款申请材料按属地分别报设区市、县（市、区）工信部门审核，设区市、县（市、区）工信部门签署意见后送属地财政部门审核拨付。

- 第二十五条  经审核符合拨付条件的项目，应在项目承担单位提出申请1个月内全额拨付资金。经批准使用新型工业化资金的项目，从下达项目计划的时间起，半年内补助资金未拨付的，取消其补助，并收回资金。

第二十六条 项目承担单位收到新型工业化资金后，应严格按照国家财务会计制度的规定，做好新型工业化资金的会计核算工作，严格专款专用。资金使用需纳入政府采购和招标范围的,应按有关规定办理相关手续。

- 第六章 项目资金计划调整

第二十七条 项目应按照批准的新型工业化资金项目扶持计划组织实施，不得擅自变更项目承担单位、建设内容、投资以及资金扶持方式。资金项目原则上只允许调整一次。因实施环境和条件发生重大变化，确需要对建设内容、投资额度、实施期限进行调整的，需履行以下程序：

存在以下情况之一的，项目承担单位须提交书面申请，经属地工信部门、财政部门报市工信部门、财政部门同意，并由市级部门向自治区工业和信息化厅、财政厅报备：

1.项目建设内容等需调整，但能够按质按期完成项目建设目标的；

2.实际项目固定资产投资减少额不超过项目下达计划固定资产投资的10%；

3.实施期延期不超过6个月。

存在以下情况之一的，项目承担单位须提交书面申请，经属地工信部门、财政部门报市工信部门、财政部门同意，并通过市级部门报自治区工业和信息化厅、财政厅同意：

1.项目建设内容、项目承担主体发生实质性改变，不能够按质按期完成项目建设目标的；

2.实际项目固定资产投资减少额超过项目下达计划固定资产投资的10%；

3.实施期延期超过6个月。

- 第二十八条  对固定资产投资规模减少的项目按同等比例相应调减资金支持额度。项目调整等原因需收回的新型工业化资金由所在设区市、县（市、区）工信部门配合财政部门负责收回，并退回自治区本级财政统筹安排。

- 第二十九条  项目承担单位因不可抗力，或因市场、技术等原因导致难以完成批准的建设内容，可向属地工信部门、财政部门申请项目终止，并退回全部扶持资金。对资金项目监督检查发现的无法继续实施或推进缓慢的项目，自治区可调整资金扶持计划，取消其补助，并收回全部扶持资金。

- 第七章 绩效管理

第三十条  项目承担单位在申报新型工业化资金项目时，应按规定设置可量化、可衡量的绩效目标，目标内容可包括完成投资、建设内容、实施进度、资金使用、形成效益等。各设区市、县（市、区）工信部门要会同财政部门加强对项目绩效目标的审核，未按规定编制项目绩效目标的项目原则上不予受理。自治区工业和信息化厅在安排资金预算时，要按预算绩效管理的相关规定负责编制新型工业化资金项目总体绩效目标，且绩效目标应细化、量化。自治区财政厅负责审核绩效目标，并在下达资金计划的同时一并下达项目绩效目标。

第三十一条 各设区市、县（市、区）工信部门、财政部门应对项目实施进展情况进行绩效跟踪监控，并对监控结果进行应用，及时纠正执行过程中的偏差，确保项目按时保质实施。

第三十二条 自治区工业和信息化厅负责组织新型工业化资金绩效自评工作，汇总自评结果并形成专项资金自评报告报自治区财政厅备案。各设区市工信部门按照要求具体负责自评工作，按年度及时开展绩效自评，并将自评结果报自治区工业和信息化厅，自评中发现的问题要及时进行整改。

第三十三条 绩效评价结果作为下一年度资金分配、安排的重要依据，并执行《广西壮族自治区本级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（桂财办〔2018〕89号）有关规定。

- 第八章 项目验收

第三十四条  自治区工业和信息化厅会同财政厅负责指导、协调管理和监督获得新型工业化资金支持的投资项目（不包括奖励、后补助性质项目）验收工作。各设区市、县（市、区）工信部门会同当地财政部门按属地原则，负责本级财政拨付资金项目的组织验收。经自治区本级拨付资金的中央企业、自治区直属企业项目由自治区工业和信息化厅会同财政厅负责组织验收（负责项目组织验收的各级工信部门及财政部门以下简称“验收组织单位”）。

第三十五条  项目承担单位应按批准的建设期限和建设内容完成项目建设，并在建设期满6个月内向验收组织单位申请办理验收手续。如提前完成项目建设，可申请提前验收。对建设期满6个月未向验收组织单位申请办理验收手续项目，收回全部扶持资金。

第三十六条  项目验收条件：

- 已完成项目批准文件所列的各项建设内容，基本完成批准的目标任务，并能满足生产使用要求。

- （二）主要工艺设备和配套设施经联动负荷试车合格，能够生产出符合设计文件规定的产品，并稳定试运行。

（三）工程质量达到国家有关标准规定，产品符合技术标准，配套设施与主体工程同时建成满足使用要求。

（四）需委托具有资质的会计师事务所对项目进行专项审计，并已出具项目专项审计报告。

第三十七条  项目承担单位应向验收组织单位提出项目验收申请，验收申请报告应当规范、完整、真实，并提供以下材料：

（一）《广西壮族自治区统筹支持新型工业化资金项目验收申请报告书》，主要内容包括项目承担单位的基本情况、项目实施的依据、项目实施情况、专项资金使用情况、项目效益情况、存在问题和改进措施、总结评价；

（二）新型工业化资金项目下达计划，项目核准或备案、内容调整等项目批准文件；项目申请报告（或项目可行性研究报告、计划任务书）等项目申报材料；

（三）项目专项审计报告，项目承担单位支付项目用款的发票、凭证（要对票据凭证进行分类汇总列出明细表）；

（四）其他需提供的材料。

第三十八条  验收组织单位收到项目验收申请后，对照验收条件进行审核，提出意见。对不具备验收条件的项目，10个工作日内通知项目承担单位补充完善材料。对符合验收条件的项目，验收组织单位应在30个工作日内聘请专家组成验收组对项目进行验收。验收专家组由具有高级职称的专家组成，专家一般不少于5人且为单数，聘请专家费等涉及验收相关费用从验收组织单位本级财政预算经费中予以列支保障。验收专家组负责对项目建设内容完成情况、项目实际投资情况、新型工业化资金到位和使用情况等进行评价，对项目做出验收结论和意见。

第三十九条  项目验收组织单位根据验收组的验收结论和意见出具项目验收意见书，采取相应处理措施，以正式文件通知项目承担单位并报送自治区工业和信息化厅、财政厅备案。自治区工业和信息化厅会同财政厅对各设区市、县（市、区）组织验收的项目进行抽查。

第四十条  已完成项目建设内容，实际完成固定资产投资超过计划投资的80%以上，专项资金使用合规合理，为验收通过。未达条件的为验收不通过，项目承担单位应在验收结论下达之日起6个月内完成整改工作并再次提出验收申请（仅限1次）。若不能在6个月内按要求整改并补充材料再次提出验收申请的，或再次验收未通过的，为最终验收不通过，且为最终结论。

第四十一条  对验收不通过的项目，由于项目实际完成固定资产投资不足计划投资的80%，未能完成项目建设内容原因造成的，按项目实际完成固定资产投资占计划固定资产投资的比例与验收通过比例80%的差额，调减并收回扶持资金；如项目承担单位已投入的自有资金不足已下拨扶持资金4倍的，则收回全部专项资金。由于项目未经批准，对建设内容进行重大变更原因造成的，收回全部扶持资金并取消项目承担单位2年的申请专项资金资格。由于项目承担单位所提供的验收文件、资料、数据不真实存在弄虚作假行为，或项目承担单位在专项资金的使用过程中截留、挤占、挪用等违规行为造成的，收回全部专项资金并取消项目承担单位5年的申请专项资金资格。

第四十二条  项目验收不通过等原因需收回的扶持资金由验收组织单位负责收回，应以正式文件通知项目承担单位在规定期限内将专项资金退回本级财政部门。收回的扶持资金退回自治区本级财政统筹安排。

第九章 监督管理

第四十三条  各设区市、县（市、区）工信部门应按照属地原则会同财政部门做好本地区资金项目的日常监督管理工作，应督促项目承担单位按要求推进项目实施，完成项目计划的建设内容、任务目标、绩效目标。设区市工信部门、财政部门应于每季度首月15日前汇总上季度本市项目进度、资金拨付和使用情况、存在问题等书面报告自治区工业和信息化厅、财政厅。原则上各设区市、县（市、区）工信部门每半年开展一次对资金项目的现场监督检查，检查情况应及时反馈自治区工业和信息化厅。

第四十四条  自治区不定期开展资金项目监督检查，综合评价实施效果，并及时通报检查结果。根据实际情况，可将监督检查任务委托给第三方机构开展。对监督检查中发现的问题，将要求相关设区市工信部门督促项目承担单位在规定时限内完成整改。规定时限内未完成整改或整改后仍不符合要求，或问题严重的，视情况收回已拨付财政资金。

第四十五条 凡违反本细则规定，弄虚作假，骗取、截留、挤占、挪用专项资金的，或在资金分配、使用管理中存在违反规定分配使用或其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究相应责任，触犯法律的要依法追究相应的法律责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第十章 附则

第四十六条 本细则自发布之日起实施。《自治区工业和信息化厅 自治区财政厅关于印发广西壮族自治区统筹支持工业振兴资金管理实施细则的通知》（桂工信投融〔2022〕227号）同时废止。

第四十七条 本细则由自治区工业和信息化厅会同自治区财政厅负责解释。