附件

生物医药产业千亿元攻坚重点项目表（2019-2023年）

单单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资  （万元） | 建设起始  年限 | 项目所在地 | 业主或单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 84 | 7522916 |  |  |  |
| 一 | 南宁市 | 6 | 100340 |  |  |  |
| 1 | 年产5000吨中药配方颗粒GMP生产基地异地改造项目 | 项目占地72亩，建设综合楼、2个前处理车间、提取车间、3个配方颗粒车间、动力中心、药材库及相关配套设施，总建筑面积达38131平方米。 | 21000 | 2018.12-2020.12 | 南宁市高新区 | 培力（南宁）药业有限公司 |
| 2 | 广西壮药材金边蚂蟥产业化建设项目 | 新建生产车间3230平方米，建成后年养殖金边蚂蟥活体100万条，生产蛭血通肠溶胶囊1000万粒、健康（功能）食品1000万片、中药饮片2000公斤、美容品25万盒和天然水蛭素1亿单位。 | 6240 | 2018.6-2019.7 | 南宁市高新区 | 南宁市净雪皇生物工程有限公司 |
| 3 | 广西南宁中药制剂生产基地二期项目 | 建设中药饮片生产车间、药品现代物流仓库。其中中药饮片采用与加工、炮制及生产的品种相适应的筛选机、洗药机、润洗机、切药机、烘箱、风选机、气流式干燥机或微波干燥机、炒药机、中药蒸煮机、全浸润设备、全不锈钢切片机、电平炉、电转炉、粉碎机、混合机、制粒机、分装机、包装封袋机等现代化先进设备及先进的质量检测仪器设备。药品现代物流仓库将投入堆垛机、电动托盘搬运车、输送线等现代物流技术与设备，提供药品进销存效率。 | 25000 | 2017.04-2020.06 | 南宁市经开区 | 广西柳州医药股份有限公司 |
| 4 | 医疗器械生产项目 | 占地约100亩，总建筑面积77600平方米。主要建设监护仪生化仪标准化生产车间、数据化仓库、生产研发办公楼及员工食堂、宿舍等配套设施；购置全自动装配机、数控注塑机、环氧乙烷灭菌柜、恒温培养箱、紫外分析仪等主要设备。项目建成后形成年产监护仪及生化分析仪等医疗器械13000台。 | 28500 | 2016.5-2019.12 | 南宁市经开区（明阳） | 广西华永丰科技有限公司 |
| 5 | 多灵壮药技术系列产品产业化项目 | 购买科研厂房18387m2两栋楼房。建设国家级民族医药众创空间，研发楼装修1万m2，作为创客办公场所、科研基地板块、培训基地，可容纳50家创客入驻，包括临床研究实训基地（教育路39号大院）。建设壮瑶药制剂工程研究中心，包括生产车间装修、生产设备购置、各种辅助设施建设。将我公司系列专利配方转化并产业化，开发成为：1）从根本上治疗冠心病的壮药捧兴通脉颗粒；2）治疗癌症的金草消毒颗粒；3）治疗痛风的痛风茶；4）治疗各种痛症的壮药透穴贴。项目建成后预计年产捧兴通脉颗粒2亿包、金草消毒颗粒1亿包、透穴贴2亿贴、中药饮片1000吨。 | 11100 | 2018.01-2019.12 | 南宁市东盟经开区 | 南宁多灵生物科技有限公司 |
| 6 | 中药提取生产异地改造项目 | 用地22亩，计划建设一栋提取车间、一栋科研楼及配套用房，总建筑面积约13000㎡。在现有四条生产线四个剂型的基础上再增加二条生产线，一条为外用剂型、另一条为针剂剂型，共六条生产线。 | 8500 | 2016.12-2019.12 | 南宁市东盟经开区 | 广西丹桂制药有限公司 |
| 二 | 柳州市 | 7 | 713876 |  |  |  |
| 1 | 柳州生物医药产业园 | 规划目用地1000亩，以鱼峰洛维工业园、柳江新兴工业园等园区为核心，打造柳州市生物医药生产制造的核心集聚区。以现有金嗓子、花红等企业搬迁升级为契机，吸引更多的生物制药及医疗器械企业进驻，加速柳州生物医药产业园发展。 | 500000 | 2019-2022 | 柳州市洛维工业园、新兴工业园 | 招商引资 |
| 2 | 广西日田药业集团有限责任公司生产基地扩建项目 | 在现有场址上新增4条生产线、扩建生产车间及仓库。项目总建筑面积31500㎡，其中包括：提取车间6500㎡，固体车间3500㎡，综合车间5000㎡，仓库10000㎡，办公楼1500㎡，综合楼3000㎡，研发中心2000㎡。其中固体车间、综合车间、仓库采用南南铝框架结构，总建筑面积18500㎡。新增强力破碎机、风选式粉碎机、超微粉碎机、污水处理设备及配套设施等设备220台/套。 | 21796 | 2017-2020 | 柳城县 | 广西日田药业集团有限责任公司 |
| 3 | 花红药业股份有限公司搬迁技改项目 | 项目占地200亩，建设药品、医疗器械、大健康产品等生产线。项目达产后预计年产值9.9亿元，年利税0.8亿元。 | 27000 | 2018-2022 | 柳江区 | 广西花红药业股份有限公司 |
| 4 | 天天乐药业股份有限公司新建生产基地项目 | 项目占地150亩，建设生产车间5万平方米，仓库1万平方米，主要生产颗粒剂、片剂、液体制剂、胶囊剂、丸剂等。项目达产后预计年产量200万件，总产值10亿元，年利税1.6亿元。 | 34000 | 2018-2022 | 柳江区 | 广西天天乐药业股份有限公司 |
| 5 | 仙草堂灵芝生态产业园 | 占地面积30000平方米，建筑基底面积8700平方米，总建筑面积12500平方米，其中观光智能化栽培车间建筑面积4280平方米，灵芝科技文化馆建筑面积1325平方米，观光型透明生产车间建筑面积6278平方米，商务展厅建筑面积500平方米，公共厕所建筑面积90平方米；绿化及造景15000平方米。建成后年产袋泡茶30万盒、灵芝颗粒30万盒，灵芝孢子粉胶囊30万盒，孢子油软胶囊30万盒，灵芝含片30万盒。 | 8080 | 2016-2019 | 融安县 | 广西仙草堂制药有限责任公司 |
| 6 | 圣特药业壮药生产基地 | 一期总建筑面积116678平方米；项目建成后将形成年产59万件的壮药品种及中成药品种的生产能力，实现产、学、研一体化建设。二期改建厂房建筑面积1278平方米，形成年产1800吨保健产品的生产能力。 | 23000 | 2018-2020 | 柳城县 | 广西圣特药业有限公司 |
| 7 | 柳城县生物医药生产基地 | 规划建设用地800亩，目前已进驻企业有圣特药业等。将建成壮、苗、瑶等少数民族祖传医药企业开发聚集区。 | 100000 | 2017-2020 | 柳城工业区河西片区 | 招商引资。国药控股公司、济川药业集团等 |
| 三 | 桂林市 | 13 | 569300 |  |  |  |
| 1 | 华诺威生物医药基地 | 占地面积120亩，建设期5年，规划总建筑面积13.4万平方米，由EGF原料车间、EGF滴眼剂车间、EGF凝胶剂车间、EGF化妆品车间、NGF注射剂车间、NGF原料车间、综合大楼(包括办公中心、研发中心、生物检测中心、公用工程中心、质检中心、动物试验中心等机构，原料仓库、成品库。 | 100000 | 2016-2020 | 桂林高新区 | 桂林华诺威基因药业有限公司 |
| 2 | 桂林三金药业股份有限公司生物大分子药物（单克隆抗体）研发 | 针对临床急需的恶性肿瘤（乳腺癌、结直肠癌、肺癌、胃癌等）研究开发4个单克隆药物。 | 48000 | 2015-2020 | 桂林市临桂区 | 桂林三金药业股份有限公司 |
| 3 | 生物提取及制药产业区 | 引进生物提取及制药项目，建立生物提取及制药产业区。 | 30000 | 2016-2020 | 桂林市苏桥经开区 | 苏桥经开区管委会 |
| 4 | 南药整体搬迁三期工程（复星医药国际化、智能化药品生产示范基地） | 整体搬迁三期工程（复星医药国际化、智能化药品生产示范基地）。拟新征土地61亩，新建智能化立体仓库、注射剂大楼、人物流通道大门、停车场等其它公用工程配套辅助设施。 | 36000 | 2017 - 2022 | 桂林市七星区 | 桂林南药股份有限公司 |
| 5 | 中国中药 （桂林）产业园 | 项目占地284.4亩，建筑面积约15万平方米，新建中药饮片车间、中药提取车间、中药配方颗粒制剂车间、GSP仓库等生产及配套设施，购置中药饮片加工、中药提取、中药配方颗粒制剂等主要设备，建设6条中药饮片生产线、3条中药提取生产线、5条中药配方颗粒制剂生产线，一期建成达产后年生产中药饮片2000吨、中药配方颗粒500吨，年提取能力1500吨。 | 200000 | 2019.03-2022.06 | 桂林市七星区 | 广西一方天江制药有限公司 |
| 6 | 生化检测及免疫诊断试剂研发生产基地项目 | 项目占地面积约23.7亩，拟建设厂房2栋，总建筑面积约34373万平方米，新建生产车间、实验室、检验室、机加工车间、仓库、配电房、员工宿舍、地下室等相关设施共计建筑面积34373平方米，购置自动灌装机/自动贴标机、大型纯化水系统、一体式双冷高效冷水(热泵)机组、研究级倒置荧光显微成像系统（镜）、泰克(Tektronix)逻辑分析仪、BECKNAB超高速离心机等生产、研发设备400台（套），建设应用全自动生化分析仪及配套试剂、免疫诊断试剂产品6条生产线及配套设施，实现生化检测及免疫诊断试剂研发生产基地建设。 | 15000 | 2018.01-2020.12 | 桂林市七星区 | 桂林优利特医疗电子集团有限公司 |
| 7 | 年产1亿盒中药新药复方参芎滴丸产业化建设项目 | 主要建设中药前处理车间、中药提取车间、中药制剂车间及仓库、公用工程车间等配套设施，新增生产厂房15388平方米，项目建成后将成为广西第一条中药滴丸剂现代化生产线，达到年产1亿盒用于冠心病治疗的国家4类中药新药生产能力，年产值将达到15亿元。 | 18800 | 2017.03-2020.12 | 桂林经开区 | 桂林八加一药业股份有限公司 |
| 8 | 安全套、医用手套生产项目 | 建设乳胶库、避孕套生产车间、避孕套包装车间、包装材料库、化工库、手套生产车间，建设8条安全套生产线和3条医用手套生产线，建成后可年产安全套5.5亿只，医用手套8000万副。 | 15000 | 2018-2020 | 桂林经开区 | 桂林恒保健康防护有限公司 |
| 9 | 化学药无菌注射剂生产系统挖潜提质技术升级改造 | 改造注射剂中心（I线、II线、VI线、包装车间）及对应的公用工程和QC。其中I线涉及改造内容为更换无菌原料生产线、更换无菌粉料分装机等；  II线主要内容为更换为技术更先进的全自动进口灯检机和全自动进口安瓿检漏机；VI线主要内容为更换为技术更先进的全自动进口灯检机和全自动进口安瓿检漏机，更换产能更高的洗灌封联动生产线增加产能，同时对相应的纯化水制备系统、注射剂水制备进行更换，对分配系统进行改造；包装车间：新增1条小容量产品自动包装线和1条联合包装生产线。对三条生产线的环境控制系统(BMS)和监测系统（EMS）进行升级改造，新增产品追踪和追溯系统。 | 7500 | 2017.6-2019.12 | 桂林七星区 | 桂林南药股份有限公司 |
| 10 | 三金西瓜霜车间及技术中心改造工程 | 新建11665㎡的5层科技综合楼1栋，建成中成药国家级企业技术中心、国家博士后流动站及广西千亿元产业研发中心，建成具备国内领先水平的中成药药物研发基地及药品中试研究基地，生物药品研发基地、药理临床试验研究基地及公司全品种的综合检验中心，并配置国内领先的各类研发设备及检测仪器若干；3000㎡的5层现代西瓜霜生产车间1栋，配备自动西瓜处理生产线及各类反应罐、搅拌罐及干燥设备，提高西瓜霜生产产能。配套11500㎡的9层办公大楼1栋，以满足生产管理、技术、质量等管理部门办公需求。 | 22000 | 2017.01-2020.12 | 桂林秧塘园 | 桂林三金药业股份有限公司 |
| 11 | 汇通医药物流项目 | 汇通医药物流项目。1.建设中药饮片厂，占地面积30亩，主要建设内容中药饮片生产厂房、储存库房及相关的配套设施。2.药品现代物流配送中心建设项目（二期），总建筑面积6000平方米，主要建设：自动化立体仓库、特殊药品冷藏库等其他配套设施；3.建设社区退休老人互联网医药配送中心办公楼及相配套的互联网系统设施设备。 | 34000 | 2018.04-2020.12 | 桂林经开区 秧塘园 | 广西桂林汇通药业有限公司 |
| 12 | 紫竹乳胶制品项目 | 紫竹乳胶制品项目。建设避孕套生产线、医用手套生产线、特种手套生产线、硅胶导管生产线。形成避孕套8亿只,医用外科手套1.2亿副,检查手套1.5亿只，特种劳保手套18万副，一次性全硅胶导尿管300万只的生产能力。 | 23000 | 2018.04-2020.10 | 桂林经开区 秧塘园 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 |
| 13 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司年产100万套口腔医疗器械项目 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司年产100万套口腔医疗器械项目。项目建设面积10万平方米，主要建设标准化提取物生产车间，精烘包车间，喷雾干燥车间，制药、保健、化妆品车间；新建24条GMP标准的植物提取物生产线；配套数字化生产管理程序系统等。 | 20000 | 2017.06-2020.12 | 桂林经开区 秧塘园 | 桂林登普乐医疗器械有限公司 |
| 四 | 梧州市 | 15 | 615300 |  |  |  |
| 1 | 梧州市高新区制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕 | 项目建筑面积53164.6平方米，建设粉针剂车间及固体制剂车间，购进国内外先进生产设备，并配备必要的辅助设备与设施。 | 22000 | 2017-2019 | 梧州 | 广西梧州制药（集团）股份有限公司 |
| 2 | 梧州神冠高活性骨修复用胶原基生物材料的工业化开发项目 | 该项目通过项目实施实现高活性骨修复用胶原基生物材料的工业化，揭示高活性骨修复材料设计、制备和产业化过程中涉及的科学问题及关键技术难题的解决方法。 | 3000 | 2018-2020 | 梧州 | 梧州神冠蛋白肠衣有限公司 |
| 3 | 医药研发动物实验平台 | 建立国际标准化的全动物实验平台，包括无菌手术室，眼科及影像实验室，行为学监测实验室 | 4000 | 2018-2020 | 梧州 | 集和生物 |
| 4 | 医药研发生化检测平台 | 建立为生物医药企业服务的生化检测服务平台 | 2000 | 2018-2020 | 梧州 | 梧州市食品药品检验所 |
| 5 | 动物疾病模型项目 | 建立动物疾病模型实验平台 | 2000 | 2018-2020 | 梧州 | 集和生物 |
| 6 | 锐瑟创新医疗器械产业化基地项目 | 项目建设内容为进行产品检测中心和研发中心建设，主要从事生产销售创新的二类和三类医疗器械。同时开发出国际1.1类生物新药。项目场所要通过获得国际ISO13485认证，欧盟的认证，和国家药监局的认证，获得创新医疗器械产品的注册、生产备案等。 | 5000 | 2018-2020 | 梧州 | 北京锐瑟科技有限公司 |
| 7 | 中空纤维复合膜生产项目 | 项目研发生产一种中空纤维超滤膜，可应用于血液透析、血液过滤、血浆分离等医用领域，以及植物提取液、抗生素、蛋白质、氨基酸、黄酒、酶制剂、酱油、药品等的分离与浓缩。 | 2800 | 2018-2020 | 梧州 | 梧州中科育诚投资管理有限公司 |
| 8 | 梧州医药产业园一期项目 | 项目利用梧州高新区星华小区、原中冶办公楼进行改建，建筑面积约，主要改造建设技术研发中心、标准厂房、职工宿舍等设施，为进驻企业提供配套完善的生产条件. | 20000 | 2018-2020 | 梧州 | 梧州中盟医药产业园建设开发有限公司 |
| 9 | 昭衍（梧州）新药评价中心项目 | 项目占地面积约350亩，主要建设内容包括以药理毒理学为主的新药临床前安全性评价服务平台及非人灵长类实验动物科学研究与生产设施。 | 32000 | 2019-2021 | 梧州 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 |
| 10 | “膜产业”科技创新平台 | 依托佛山中科的科技成果资源和人才技术优势，以“研发机构—孵化器—产业园”的梯级孵化链条为目标，以完善的膜检测平台及研发系统为依托，将佛山中科在膜技术及装备制造领域科研成果在梧州高新区实现产业化。创新基地包括办公区、展示厅、公共检测平台等功能区，设置膜性能检测、试验及相关成果转化所需要的公共实验室和分析测试仪器。 | 2500 | 2018-2019 | 梧州 | 梧州中科育诚投资管理有限公司 |
| 11 | 梧州中盟医疗器械创新港项目 | 规划用地95亩，建设医疗器械的孵化区、研发区、生产区、服务区4大板块，建成后年产值达到20亿元、税收1亿元。 | 30000 | 2019-2021 | 梧州市 | 梧州中盟医药产业园运营管理有限公司 |
| 12 | 苍海健康医疗城 | 引入华大基因检测中心、三甲综合医院、中医医院、养生康复中心等。 | 150000 | 2019-2022 | 梧州市 | 梧州市苍海新区管委会 |
| 13 | 健康产业园 | 引进健康智造产业、医疗设备等制造业 | 300000 | 2019-2021 | 梧州市 | 待定 |
| 14 | 中兴互联网+医疗运营项目 | 将“医疗信息化”+“健康物联网”+“互联网+”进行融合，将家庭医生签约服务系统、公卫系统、卫生监督协管系统等整合，实现数据的自动上传与互通，有效提高医生的工作效率和卫计部门的管理效率。 | 30000 | 2018-2021 | 梧州市 | 广西中兴网信有限公司 |
| 15 | 医药研发临床前动物实验技术服务平台项目 | 在梧州高新区内建设三层GMP厂房，建筑面积约3000平方米，计划打造临床前动物实验检测中心、研发中心，提供平台技术服务，并孵育医药企业产业项目。 | 10000 | 2019-2020 | 梧州市 | 梧州集合生物科技有限公司 |
| 五 | 北海市 | 2 | 140000 |  |  |  |
| 1 | 北海蓝色产业园 | 建设海洋生物制药、海洋功能性食品、海洋保健品、海洋水产品质量检测技术和海洋生物材料等高端产业研发生产基地 | 100000 | 2017-2020 | 北海蓝色  产业园 | 北海海洋产业科技园区管理委员会 |
| 2 | 鲎试剂及中华鲎生态利用产业链协同创新项目 | 鲎试剂及中华鲎生态利用产业链协同创新项目：GMP生产车间、中华鲎人工繁育车间、原料及成品仓库、办公楼及研发楼。 | 40000 | 2018.4-  2020.9 | 广西北海工业园区 | 北海市兴龙生物制品有限公司 |
| 六 | 钦州市 | 6 | 203800 |  |  |  |
| 1 | 钦州海洋生物提取及制药项目 | 海洋生物提取及制药项目，占地面积120亩，总建筑面积12万平方米，年生产海洋生物药品、保健品3000吨。 | 28800 | 2016-2019 | 钦州市高新区 | 招商引资 |
| 2 | 钦州还珠海洋生物制品项目 | 项目占地50亩。总建筑面积：43200平方米。其中厂房36500平方米；办公、宿舍等配套设施6700平方米。 | 12000 | 2017-2019 | 钦州市高新区 | 广西还珠海洋生物科技有限公司 |
| 3 | 肯泰生物医药建设项目 | 建设生产车间、仓库、办公大楼、研发中心、锅炉等厂房设施，建筑面积82000㎡。项目建成后年产医药保健品片剂20亿片、颗粒剂3000吨，软胶囊剂5亿粒、硬胶囊剂5亿粒、口服液2亿支、茶剂500吨、煎膏剂3000吨、益生菌粉剂200吨。 | 30000 | 2017.09-2019.09 | 钦州市钦北区皇马工业园二区 | 广西邦琪药业集团有限公司 |
| 4 | 钦北区医药产业一体化建设项目 | 建设年产1500吨药剂、1000吨煎膏剂、500吨酒剂、1亿支合剂(口服液)、10亿片片剂、15亿粒胶囊剂、800吨颗粒剂生产线 | 115000 | 2018-2020 | 钦州市钦北区 | 广西邦琪药业集团有限公司 |
| 5 | 高新区金页制药项目 | 建设12套中药前处理和提取生产系统，年处理5万吨中药材生产线 | 12000 | 2017-2019 | 钦州高新区管委 | 广西金页制药有限公司 |
| 6 | 高新区道地药材关联产品研发生产基地项目 | 建设年产3000吨保健食品、中药饮片产品，年产1000吨中药提取物生产线 | 6000 | 2017-2019 | 钦州高新区管委 | 广西一品堂药业有限公司 |
| 七 | 玉林市 | 10 | 504300 |  |  |  |
| 1 | 康臣—玉林制药整体搬迁入园项目 | 建设中药提取基地、厂房、仓库等附属设备，更新生产线，并对设备进行升级换代，进行中药制药生产，占地约600亩。一期占地360亩。 | 100000 | 2017-2021年 | 玉林 | 广西玉林制药集团有限责任公司 |
| 2 | 大参林医药集团现代中药饮片和医药物流项目 | 项目投资8亿元，用地约300亩。一期用地约92亩，二期200亩。主要建设中药饮片车间、食品（QS）车间、参茸车间、中药提取车间、中药配方颗粒制剂车间、仓库和现代医药物流配送中心、中药检验检测中心和配套设施。 | 80000 | 2016-2021年 | 玉林 | 大参林医药集团股份有限公司 |
| 3 | 平安堂中药饮片生产线项目 | 项目拟征地48亩，建设标准厂房，主要进行穿心莲提取,中药饮片加工生产。 | 10500 | 2017-2021年 | 玉林 | 广西平安堂药业有限责任公司 |
| 4 | 民众医药中药饮片加工生产项目 | 用地44亩，建设标准化厂房，建设仓库，质检大楼，办公综合大楼，职工宿舍、食堂并购置安装相关设备。 | 12000 | 2017-2019年 | 玉林 | 广西民众医药有限公司 |
| 5 | 柳州医药-玉林健康产业项目 | 项目计划用地117亩，建设标准厂房，仓库、办公大楼并安装相关设备。主要进行中药提取、中药制剂、饮片加工生产和物流。 | 25000 | 2018-2020年 | 玉林 | 广西柳州医药股份有限公司 |
| 6 | 玉林中医药健康产业园标准厂房项目（一期） | 建设城市配送中心、仓储转运中心、管理服务中心、信息交易中心、零担快运中心、运输中心等，总建筑面积20万平方米。 | 30000 | 2018-2020年 | 玉林 | 广西玉林健康产业发展投资有限公司 |
| 7 | 恒科中药提取基地项目 | 占地约244亩，建成18万平方米标准厂房及配套设备，建设8条中药提取生产线及4个GMP标准中药颗粒及制剂车间，主要生产片剂、颗粒剂、糖浆剂等。 | 66800 | 2017-2020年 | 玉林 | 广西恒科药业有限公司 |
| 8 | 中国—文莱（玉林）健康产业园启动项目清真香料食品药品深加工出口基地（一期） | 建设集中药饮片、香料深加工及进出口物流为一体的现代化产业，计划总体用地约1000亩，分三期建设。一期约用地200亩。 | 70000 | 2018-2020年 | 玉林 | 文莱ASTERIX UNITED(B) SDN BHD公司 |
| 9 | 中国-东盟康美（玉林）中药产业园项目（一期） | 占地475亩，一期用地208亩。建设生产车间、仓库及附属设施，建设生产线，建设水、电等公用配套设施。 | 60000 | 2015-2019年 | 玉林 | 康美（玉林）中药产业园有限公司 |
| 10 | 中医药大健康科技园项目 | 在玉林中医药健康产业园内合作建设中医药大健康科技园项目，用地约200亩，投资5亿元 | 50000 | 2018-2020年 | 玉林 | 广西玉林南药之都大健康医疗产业投资有限公司 |
| 八 | 贵港市 | 4 | 82150 |  |  |  |
| 1 | 年产5000万帖民族药中药散剂、750吨银胡抗感合剂生产线技改 | 年产5000万帖民族药中药散剂、750吨银胡抗感合剂生产线技改 | 11000 | 2016-2019 | 桂平市长安工业园 | 广西源安堂药业有限公司 |
| 2 | 广西达庆生物科技有限公司 | 年产1200万套敷贴类生产线项目 内容：建设厂房车间650平方米，装修2150平方米 ，购买生产设备3755万元，主要生产设备包括：反应釜、包装机、搅拌机、旋转式混合机、封切机、双物料自动包装机等。 | 5050 | 2017-2020 | 平南县工业园区 | 广西达庆生物科技有限公司 |
| 3 | 年产1000万套外科止血材料生产线项目 | 年产1000万套外科止血材料生产线项目内容：建设厂房车间650平方米，装修2150平方米 ，购买生产设备5800万元，主要生产设备包括：粉碎机、包装机、搅拌机、自动罐装机、冷冻干燥机等。 | 6100 | 2017-2020 | 平南县工业园区 | 广西达庆生物科技有限公司 |
| 4 | 生产蛋黄卵磷脂、混合氨基酸、蛋清蛋白粉等 | 生产蛋黄卵磷脂、混合氨基酸、蛋清蛋白粉等。 | 60000 | 2015-2020 | 贵港市江南工业园区 | 招商引资 |
| 九 | 防城港 | 1 | 1080000 |  |  |  |
| 1 | 防城港国际医药和医疗器械产业园 | 项目总用地面积约3000亩，主要建设医疗器械园区、中西药园区、科技创新孵化区、综合服务区、核心展示区等，项目建筑面积约60万平方米。加快医药试验区建设，搭建国际医药医疗创新合作平台，集聚国际医药与医疗产业，带动国际医药产业的发展。 | 1080000 | 2020-2035 | 防城港高新区管理委员会 | 待定 |
| 十 | 百色市 | 2 | 90000 |  |  |  |
| 1 | 民族医药（壮瑶医药）产业基地建设 | 重点支持以壮瑶药为主要原料的名优中成药的二次开发，发展中成药、中药饮片与提取物，积极开发现代中药新品种和半合成药物。重点开发对预防、诊断和治疗恶性肿瘤、免疫系统疾病、心脑血管疾病等重大疾病具有显著疗效的新产品。 | 55000 | 2016-2020 | 百色 | 招商引资 |
| 2 | 桂西养生健康系列产品加工项目 | 充分发挥广西特色养生资源优势，加强资源集中加工，利用有机资源、核桃、茶油等，建设养生健康、绿色有机食品深加工系列产品生产线，利用各类养生资源开发生产保健品，提升产业扶贫能力，带动城乡共同发展。 | 35000 | 2016-2020 | 百色 | 招商引资 |
| 十一 | 河池市 | 5 | 98500 |  |  |  |
| 1 | 中草药种植、加工，中成药开发及珍稀植物保健品生产项目 | 1、红豆杉保健饮料生产线项目；2、金花茶保健产品开发；3、中草药种植加工、旺谷中草药成品开发；4、圣乳神中草药保健酒扩建。 | 12000 | 2015-2025 | 河池市天峨县 | 广西清泉园林绿化有限公司、旺谷中草药公司、圣乳堂百草保健品有限公司 |
| 2 | 广西济民制药厂“出城入园”技改扩建及中药材种植基地项目技改迁厂扩建项目 | 在大化县城南综合工业园找一块约200亩的土地进行迁厂扩建，保留原厂建设一个健康长寿食品厂；以“公司+农户”的管理模式在大化县建成一个达5000亩左右的中药材种植基地。 | 20000 | 2018-2020 | 河池市大化县工业集中区城南工业园区 | 广西济民制药厂 |
| 3 | 片剂、颗粒、针剂CMP改造 | 片剂、颗粒、针剂CMP改造 | 6500 | 2018-2020 | 广西东兰县 | 广西河丰药业有限责任公司 |
| 4 | 甲硝唑系列产品技改项目（二期） | 甲硝唑、2—甲基咪唑、2—甲基—5—硝基咪唑、氨茶碱、牛磺酸、季戊四醇等产品 | 40000 | 2016-2020 | 河池市金城江区 | 广西金兴实业有限责任公司 |
| 5 | 中成药产品规模化生产建设项目 | 复方丹参片、三龙踢打酒、牛黄解毒片、五桂温经片等产品。 | 20000 | 2016-2020 | 河池市金城江区 | 广西新龙制药有限公司 |
| 十二 | 贺州市 | 3 | 2746000 |  |  |  |
| 1 | 广西华泰药业有限公司医药产业园建设项目 | 广西华泰药业有限公司医药产业园建设项目：总建筑面积93976㎡,建设中医药开发中心大楼,中西药仓库、中药饮片加工厂、生活用房及其他配套用房等 | 16000 | 2018-2020 | 贺州市昭平县 | 广西华泰药业有限公司 |
| 2 | 灵峰制药产业园项目 | 灵峰制药产业园项目：新建车间需占地300亩（200000 m2），其中厂房建筑占地150000m2，其余50000m2为通道和绿化带。根据生产规模，固体制剂（胶囊、片剂、颗粒、丸剂）车间，占地面积30000m2；液体制剂（膏剂、糖浆剂、酊剂、合剂）车间占地面积20000m2。两车间的净化空气面积共40000m2。仓库占地面积共为100000m2。生产车间、仓库均为单层建筑及办公楼占地面积3000 m2、质量检测中心和研发中心占地面积3000 m2，职工宿舍、球场等生活配套设施。 | 30000 | 2018-2020 | 贺州市生态产业园 | 广西灵峰药业有限公司 |
| 3 | 贺州健康云港产业园 | 产业园选址在市生态产业园，分为贺江东、西岸两个园区，总投资270亿元，总规划面积约11757亩，其中：东岸片区8915亩，西岸片区2842亩。东岸片区主要建设新医药研究与总部CBD、长寿文化广场、商务中心、高端商住、高等教育、大健康服务综合体和高端康养聚集地，西岸片区主要建设生物医药、医疗器械（含诊断试剂）、健康食品等生产示范基地。目前已落户企业7家，分别是：广西一曜生物科技有限公司、贺州普唯尔生命科技有限公司、广西纳贝食品科技有限公司、双展生物（贺州）科技有限公司、广西亚联抗体医药有限公司、贺州卡本医疗科技有限公司、中生·智慧浆云项目。 | 2700000 | 2018-2025 | 贺州市生态产业园 | 贺州健康云港生物制药投资有限公司 |
| 十三 | 来宾市 | 10 | 579350 |  |  |  |
| 1 | 金秀县瑶医药起源康养特色小镇项目 | 打造瑶医药种植及科研中心，茶园种植基地增加3万亩，打造六段瑶寨。药膳堂，养老别墅，养老居民楼，星级酒店，按三甲标准提升瑶医医院。 | 200000 | 2019-2022 | 金秀县金秀镇、六段村 | 广西天河集团 |
| 2 | 金秀县瑶医药产业特色小镇 | 充分利用金秀县丰富的瑶药资源，在桐木工业园区规划建设“金秀县瑶医药特色小镇”（民族医药和健康产业园），作为瑶医药产品的研发、加工制造和孵化基地，完善园区各项基础设施，吸引重点优势企业入驻产业园。项目计划用地约4500亩，建设标准厂房及厂区道路、给排水、供电、绿化等配套设施。 | 200000 | 2019-2022 | 金秀县桐木工业园区民族医药和健康产业园 | 金秀县工业园区管理委员会 |
| 3 | 汇萃本草瑶药健康产业园项目 | 建设自动化无尘生产车间、集产品研发、生产、销售及相关健康服务于一体的高新科技企业，公司主要研发有瑶浴系列、药酒、药油等系列产品。 | 50000 | 2018.3-  2021.12 | 金秀县桐木工业园区民族医药和健康产业园 | 广西金秀汇萃本草瑶药科技有限公司 |
| 4 | 广西金秀县瑶医瑶药集群产业项目 | 以桐木镇古院村金边蚂蟥养殖示范点为基础，辐射带动金秀其他地区参与金边蚂蟥养殖。建设金边蚂蟥深加工产业，生产车间2个，生产线5条。建设康养中心业务综合楼、营养食堂、设备用房等，完善瑶医医院业务综合楼康养中心的后续装修。 | 50000 | 2018.7-  2021.12 | 金秀县桐木工业园区民族医药和健康产业园 | 来宾净雪皇生物科技有限公司 |
| 5 | 金秀县瑶医药健康养生产品生产研发基地及康养旅游项目 | 主要建设一条瑶医药产品生产线，包括瑶药酒、瑶药茶、瑶药贴膏等产品。 | 40000 | 2017.6-  2021.12 | 金秀县桐木工业园区民族医药和健康产业园、金秀镇和平村 | 广西金秀潇清瑶方药业有限公司 |
| 6 | 瑶浴包及艾灸系列产品全自动生产线项目 | 建设药品车间、健康食品车间、中药饮片车间、姜茶、茶饮料生产线，业务综合楼、设备用房，配套设施、公司文化建设、景观绿化工作等。 | 15000 | 2019-2021 | 金秀县桐木工业园区民族医药和健康产业园 | 广州源缘生物科技有限公司 |
| 7 | 金秀县瑶医医院瑶医药特色康复疗养示范基地项目（自治区级） | 项目总建筑面积15500㎡，包括一栋瑶医药康复疗养楼10000平方米，投资3300万元；一栋医技楼2500平方米，投资800万元；一栋瑶医药长寿养生文化展示传承教学楼3000平方米，投资1000万元。建设内容包括三栋楼房的建安工程及设备配备、污水处理系统建设（250张床位）、室内、外部设施建设等。 | 5100 | 2019-2021 | 金秀县金秀镇能华垌 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 |
| 8 | 金秀瑶族自治县瑶医医院瑶医药治疗疑难杂症中心建设项目（全国瑶医药治疗疑难杂症中心） | 建设规模：占地约为19.3亩（约12866.7平方米）。建设内容：8000平方米的瑶医药特色治疗肿瘤康复楼1栋；7000平方米的瑶医药特色疗法康复楼1栋；（包括两栋楼房的建安工程、污水处理系统建设（300张床位）、室内、外部设施建设等内容）。 | 5250 | 2019-2021 | 金秀县瑶医医院总部 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 |
| 9 | 金秀瑶族自治县瑶医药健康养生产品生产研发基地 | 健康养生产品基地总规划面积约：10亩。其中瑶医瑶药健康养生产品（生产线及产房）及科研基地（瑶医药科研大楼）。 | 4000 | 2019-2021 | 金秀县桐木工业园区民族医药和健康产业园 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 |
| 10 | 金秀瑶医药购销项目 | 5年内（2019—2023年）优先收购金秀县种植的中药材 | 10000 | 2019-2025 | 金秀县桐木工业园区民族医药和健康产业园 | 大参林医药集团股份有限公司旗下玉林市大参林现代中药饮片有限公司 |