附件

广西优化营商环境攻坚突破年获得电力指标工作进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 实施内容 | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步减少用电报装办理环节 | 1.各供电企业进一步优化办理流程，并落实到各一线办理窗口。 | 2019年10月31日 | 自治区工业和信息化厅 | 各市、县人民政府，各园区管委会，各供电企业 |
|  |  | 2.各市、县人民政府不得要求供电企业让用户额外提供除本方案要求以外的其他证明材料，不得要求供电企业代行行政审批职责。 | 2019年10月31日 | 各市、县人民政府 | 各园区管委会，各供电企业 |
| 2 | 进一步压缩用电报装办理时间 | 1.各电网企业加强在各地方政务大厅设立业务办理绿色通道的建设，进一步优化互联网平台业务功能，统筹做好各项用电报装接电工作，巩固和提升百日攻坚行动各电压等级用户接电用时水平。 | 2019年12月31日 | 自治区工业和信息化厅 | 各市、县人民政府，各园区管委会，各供电企业 |
|  |  | 2.进一步推动落实涉及“水电气”并联审批的方案和细则，确保在5个工作日内完成“建设工程（工程管线类）规划许可证”和“市政（公路）开挖许可证”批复。 | 2019年12月31日 | 自治区住房城乡建设厅 | 自治区公安厅、自然资源厅、交通运输厅、市场监督管理局、大数据发展局、林业局，各市、县人民政府，各园区管委会，各供电企业 |
|  |  | 3.对涉及低压线路和新建公用变压器建设的“建设工程规划许可”“市政（公路）开挖许可”审批等手续的，实行免审批；对设计敷设在已建10kV电缆沟或电缆排管中的用电项目，需办理临时占道手续的，确保在2个工作日内完成批复。 | 2019年12月31日 | 自治区住房城乡建设厅 | 各市、县人民政府，各园区管委会 |
|  |  | 4.加强潜在用电需求管理，为用户提供技术服务、提前指导、全过程跟踪 | 2019年12月31日 | 各市、县人民政府，各园区管委会，各供电企业 |  |
| 3 | 进一步降低用户获得电力费用 | 1.实施全类别小微企业低压用电免费装表到户，除申请双回路及以上供电的用户需缴纳高可靠性供电费用外，其他用户办理用电报装不收取任何费用 | 2019年12月31日 | 自治区工业和信息化厅 | 各市、县人民政府，各园区管委会，各供电企业 |
|  |  | 2.各电网企业在城市区域、县级以上工业园区和县人民政府所在城镇区实施160kVA容量及以下低压小微企业接入工作 | 2019年12月31日 | 自治区工业和信息化厅 | 各市、县人民政府，各园区管委会，各供电企业 |
| 4 | 提升供电可靠性和电费透明度指数 | 1.加强电网建设和维护，降低城市系统平均停电频率和停电时长 | 2019年12月31日 | 自治区工业和信息化厅 | 各供电企业 |
|  |  | 2.加强电网系统自动化建设，利用自动化手段检测停电故障、采集相关数据，并采用自动化系统恢复供电。 | 2019年12月31日 | 自治区工业和信息化厅 | 各供电企业 |
|  |  | 3.加强供电可靠性监测，监管机构定期或实时对电网企业供电可靠性进行监管 | 2019年12月31日 | 南方能源监管局广西 业务办 |  |
|  |  | 4.严格执行《国家发展改革委办公厅关于优化电价政策发布机制的通知》（发改办价格〔2019〕487号）要求，加强电力用户价格政策信息知晓度。 | 2019年12月31日 | 自治区发展改革委 |  |
| 5 | 做好公共配电设施用地保障 | 将城市配电网规划纳入城市总体规划、控制性详细规划管控，合理规划公共开闭所、环网柜及配电变压器布点，保障公共配电设施用地。 | 持续推进 | 各市、县人民政府 | 自治区住房城乡建设厅、自然资源厅，各供电企业 |
| 6 | 加快城市电力管沟（廊）建设 | 加强电力管沟（廊）建设计划与市政基础设施配套衔接。 | 持续推进 | 各市、县人民政府， 各园区管委会 | 自治区发展改革委、住房城乡建设厅、各供电企业 |
| 7 | 加强信息共享 | 各级行政审批主管部门利用网络和信息化系统向供电企业自动推送用电申请材料，或为供电企业提供以上信息的明确的网络查询渠道，实现水电气企业报装业务等相关材料相互共享，减少用户重复提供的材料数量。 | 2019年12月31日 | 各市、县人民政府 | 自治区大数据发展局，各供电企业 |
| 8 | 建立健全报装项目统计台账制度 | 建立健全用电报装工作电子台账，及时录入新用户报装工作信息，详细记录报装各环节时间节点 | 2019年12月31日 | 自治区工业和信息化厅 | 各供电企业 |